开化县2018年农村公路安全生命防护工程(X610里河线)

施工招标

招 标 文 件

（招标编号：K2018-SMFH-LHX）

招 标 人：开化县公路管理局               （盖单位章）

招标代理：浙江中正工程项目管理有限公司   （盖单位章）

二O一八年十月

目  录

第 一 卷	6

第一章  招标公告	7

1. 招标条件	7

2. 项目概况与招标范围	7

3. 投标人资格要求	7

4. 招标文件的获取	7

5. 投标文件的递交	7

6. 发布公告的媒介	8

7. 联系方式	8

第二章  投标人须知	9

投标人须知前附表	9

附录1  资格审查条件（资质最低条件）	15

附录2  资格审查条件（财务最低要求）	15

附录3  资格审查条件（业绩最低要求）	16

附录4  资格审查条件（信誉最低要求）	16

附录5  资格审查条件（项目经理、项目总工最低要求和安全生产负责人）	17

附录6  资格审查条件（主要机械设备和试验检测设备最低要求）	18

1．总则	19

1.1  项目概况	19

1.2  资金来源和落实情况	19

1.3  招标范围、计划工期和质量要求	19

1.4  投标人资格要求	19

1.5  费用承担	20

1.6  保密	20

1.7  语言文字	20

1.8  计量单位	20

1.9  踏勘现场	20

1.10  投标预备会	20

1.11  分包	20

1.12  偏离	20

2．招标文件	21

2.1  招标文件的组成	21

2.2  招标文件的澄清	21

2.3  招标文件的修改	21

3．投标文件	21

3.1  投标文件的组成	21

3.2  投标报价	22

3.3  投标有效期	22

3.4  投标保证金	22

3.5  资格审查资料	23

3.6  备选投标方案	23

3.7  投标文件的编制	23

4．投标	24

4.1  投标文件的密封和标识	24

4.2  投标文件的递交	24

4.3  投标文件的修改与撤回	25

5．开标	25

5.1  开标时间和地点	25

5.2  开标程序	25

6．评标	25

6.1  评标委员会	26

6.2  评标原则	26

6.3  评标	26

7．合同授予	26

7.1  定标方式	26

7.2  中标通知	26

7.3  履约担保	26

7.4  签订合同	26

8．重新招标和不再招标	27

8.1  重新招标	27

8.2  不再招标	27

9．纪律和监督	27

9.1  对招标人的纪律要求	27

9.2  对投标人的纪律要求	27

9.3  对评标委员会的纪律要求	27

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	27

9.5  投诉	28

10．需要补充的其它内容	28

附表一  开标记录表	29

附表二  问题澄清通知	30

附表三  问题的澄清	31

附表四  补遗书	32

附表五  中标通知书	33

附表六  中标结果通知书	34

附表七  确认通知	35

第三章  评标办法（综合评估法）	36

评标办法前附表	36

1．评标方法	42

2．评审标准	42

3．评标程序	42

附件	44

第四章  合同条款及格式	45

第一节 通用合同条款	45

第二节  项目专用合同条款	46

项目专用合同条款数据表	46

项目专用合同条款	48

1．一般约定	48

1.1  词语定义	48

2．发包人义务	48

4．承包人	48

9．施工安全、治安保卫和环境保护	49

9.2承包人的施工安全责任	49

10．进度计划	50

11．开工和交工	50

12. 暂停施工	51

13.  工程质量	51

13.7  质量抽检	51

16．价格调整	51

17．计量与支付	51

17.2  预付款	51

18．交（竣）工验收	51

20.  保险	52

22．违约	52

第三节  合同附件格式	54

附件一  合同协议书	55

附件二  廉政合同	57

附件三  安全生产合同	59

附件四  项目经理委任书	61

附件五  履约担保格式	62

附件六  预付款担保格式	63

附件七  工程资金鉴管协议格式	64

附件八  农民工劳动合同格式	66

附件九  工程质量责任合同	70

第五章  工程量清单	72

1．工程量清单说明	72

2．投标报价说明	72

3．其它说明	73

4．工程量清单	74

第 二 卷	79

第六章  图纸（另册）	80

第 三 卷	81

第七章  技术规范（另册）	82

第 四 卷	83

第八章  投标文件格式	84

目  录	86

（一）投标函	87

（二）投标函附录	88

二、法定代表人身份证明及授权委托书	89

（一）法定代表人身份证明	89

（二）授权委托书	90

三、投标保证金	91

四、已标价工程量清单	92

五、养护工程作业方案	93

附表一  总体作业计划表	94

附表二  施工总平面图	95

附表三  劳动力计划表	96

附表四  临时占地计划表	97

附表五  外供电力需求计划表	98

附表六  合同用款估算表	99

六、项目管理机构	100

七、资格审查资料	101

（一）投标人基本情况表	101

（二）投标人企业组织机构框图	102

（三）拟委任的项目经理和项目总工资历表	103

（四）财务能力承诺书	105

（五）近年完成的类似项目情况表	107

（六）正在养护和新承接的项目情况表	108

（七）近年发生的诉讼及仲裁情况	109

（八）履约行为表	110

（九）主要机械设备和试验检测设备表	111

八、承  诺  函	112

九、其 它 材 料	113

第 一 卷

第一章  招标公告

开化县2018年农村公路安全生命防护工程(X610里河线)施工招标公告

1.招标条件

本招标项目开化县2018年农村公路安全生命防护工程(X610里河线)已由上级部门批准建设（开交[2018]57号），招标人为开化县公路管理局，资金来源为上级补助。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

开化县2018年农村公路安全生命防护工程(X610里河线)，本次招标共设1个施工标段。

开化县2018年农村公路安全生命防护工程(X610里河线)共4.5公里，主要施工内容为对县道里河线K16+200—K16+400进行边坡陡坎进行人工清理、坡脚挡墙加固、安装被动防护网等，K23+100—K27+400标志标线、安全设施进行完善等。项目预算约260万元，计划工期为6个月，缺陷责任期为12个月。

3.投标人资格要求

3.1投标人须具备独立法人资格、公路养护工程二类乙级资质；具有同类工程施工业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2本次招标不接受联合体投标。严禁借用、出借资质，严禁挂靠、转包、违法分包、串标、围标等违法行为。一旦查实按相关法律法规规定，从严处理；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

4.招标文件的获取

4.1招标文件（含工程量清单）投标人可在浙江省公共资源交易服务平台（http://www.zjpubservice.com/）或浙江省招标投标网（http://218.108.28.34/zjwz或http://60.191.97.72/zjwz）或开化县人民政府网（http://www.kaihua.gov.cn/）下载。施工招标文件每套售价500元/份，在开标现场缴纳，售后不退（未缴纳资料费的投标单位不予开标）。招标人发布的澄清、修改、补遗书（若有）等资料也按期发布在上述网站，请各投标单位关注并及时获取，招标人不再要求投标人以书面形式回函确认已获取该信息。

4.2投标人委派的参加开标会议人员须随身携带企业法人营业执照副本原件、企业资质证书原件、单位介绍信、经办人身份证及加盖公章的上述资料复印件(指清晰可辨的彩色复印件)一套。

4.3各投标申请人请于2018年10月30日09:30时前交纳投标保证金。投标保证金为人民币伍万元整。交纳方法：省内企业只接受银行汇票或开化县建设工程投标保证金年保证书；省外企业采用转账或电汇两种方式，拒收支票、现金、现金缴款单、汇票等方式；保证金需由投标单位基本帐户转入。开户行：开化县信用联社营业部；帐号：201000015293517；开户单位：开化县公共资源交易中心。

5.投标文件的递交

5.1招标人不组织现场踏勘，不召开投标预备会。

5.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）2018年10月30日09:30时，投标人应当于2018年10月30日09:30时前将投标文件递交至开化县公共资源交易中心（开化县凤凰南路2号5楼）。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.发布公告的媒介

本招标公告同时在浙江省公共资源交易服务平台（http://www.zjpubservice.com/）、浙江省招标投标网（http://218.108.28.34/zjwz或http://60.191.97.72/zjwz）和开化县人民政府网（http://www.kaihua.gov.cn/）上发布。

7. 联系方式

招 标 人：开化县公路管理局

地    址：开化县江滨中路6号

邮政编码： 324300

联 系 人： 江  工

电    话： 0570-6528238

招标代理：浙江中正工程项目管理有限公司

联 系 人： 吴女士

电    话： 0570-6023266

传    真： 0570-6023009

招 标 人：开化县公路管理局

2018年10月8日

第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：开化县公路管理局 地 址：开化县江滨中路6号 联系人：江 工 电 话：0570-6528238 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：浙江中正工程项目管理有限公司 联系地址：开化县芹南路龙顶西子城61幢一单元2楼 联系人：吴女士 联系电话：0570-6023266 传真：0570-6023009 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 开化县2018年农村公路安全生命防护工程(X610里河线) |
| 1.1.5 | 养护工程地点 | 开化县境内 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 上级补助 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 主要施工内容为对县道里河线K16+200—K16+400进行边坡陡坎进行人工清理、坡脚挡墙加固、安装被动防护网等，K23+100—K27+400标志标线、安全设施进行完善等。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：6个月 计划开工日期：2018年11月 计划完工日期：2019年5月 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 标段工程交竣工验收的质量评定： 合格 ； |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：见附录1 财务要求：见附录2 业绩要求：见附录3 信誉要求：见附录4 项目经理和项目总工资格：见附录5 最低设备要求：见附录6 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受。严禁借用、出借资质，严禁挂靠、转包、违法分包、串标、围标等违法行为。一旦查实按《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《浙江省招标投标条例》、《浙江省建设市场不良行为记录和公示办法》（浙建监[2006]80号）、《招标投标违法行为记录公告暂行办法》（发改法规[2008]1531号）、《浙江省公路水运工程施工企业信用评价管理办法》、《衢州市公共资源市场化配置不良行为记录公告办法（试行）》（衢政办发[2011]85号）等规定，从严处理；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。” |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 递交投标文件截止之日 10 天前 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 递交投标文件截止之日 7 天前 |
| 1.11 | 分 包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏 离 | 允许细微偏差，不允许重大偏差 |
| 2.1 | 构成招标文件的其它材料 | 标有编号的补遗书（如有） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止之日 10 天前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2018年10月30日09:30时 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 招标文件的澄清通过公告发布网发布，投标人在开标截止时间前，自行到网上查看，因投标人下载不及时等原因导致失误的，相关责任均由投标人自行承担。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 招标文件的修改通过公告发布网发布，投标人在开标截止时间前，自行到网上查看，因投标人下载不及时等原因导致失误的，相关责任均由投标人自行承担。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其它材料 | 标有编号的全部补遗书（如有） 授权委托书的公证书（如有） |
| 3.2.1 | 工程量清单 | 投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写工程量清单 |
| 3.2.5 | 是否接受调价函 | 否 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算 90 天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 保证金交纳形式 | 保证金交纳形式： 1、省内企业只接受银行汇票或开化县建设工程投标保证金年保证书； 2、省外企业采用转账或电汇两种方式，拒收支票、现金、现金缴款单、汇票等方式； 3、以汇票或转账或电汇方式交纳的，必须从投标人企业基本帐户交纳； 4、以年保证书形式交纳的，金额、参保期限必须满足招标要求。 |
|  |  | 保证金交纳截止时间 | 2018年10月30日09:30时 |
|  |  | 保证金金额 | 伍万元整 |
|  |  | 单位名称、开户行及账号 | 单位名称：开化县公共资源交易中心 开 户 行：开化县信用联社营业部 账 号：201 0000 1529 3517 |
|  |  | 注：开标前投标保证金凭证同投标文件一并递交。 |

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 3.5.2 | 近3年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近5年完成的类似项目的年份要求 | 2013年7月1日～ 至投标截止日 |
| 3.5.5 | 近3年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 2015年7月1日～ 至投标截止日 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 养护工程作业方案、资格审查资料及其他证明材料也必须由投标人的法定代表人或其授权的代理人逐页签署。 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 1份（中标后再补交两份），另加1份以Excel格式保存的工程量清单电子文件（U盘）。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 正副本分别装订，目录、页码齐全，封面注明正副本字样。不得用活页装订 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 内层封套： 投标人邮政编码： 投标人地址： 投标人名称： 投标人联系人： 投标人联系电话： 招标人地址及名称： （寄） 外层封套： 招标人地址： 招标人名称： （项目名称） 标段养护施工招标投标文件 在2018年 月 日 时前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 开化县公共资源交易中心五楼开标厅（开化县凤凰南路2号5楼） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 4.2.6 | 招标人通知延后投标截止时间的时间 | 原定投标截止时间 7 天前 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：开化县公共资源交易中心五楼开标厅（开化县凤凰南路2号5楼） |
| 5.2.1 | 开标程序 | （4）密封情况检查：由监标人检查投标文件的密封情况 （5）开标顺序：按后递交先开标的顺序开标 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人 评标专家确定方式：从衢州市公共资源交易中心评标专家库（公路工程施工、监理专业）中随机抽取，主任委员由全体委员推荐产生。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人的人数为 1 名 |

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 7.3.1 | 履约担保 | 一、履约担保的形式：采用汇票、转账、银行保函、保险保单等4种方式交纳； 二、履约担保的金额：投标人提交的履约担保金额为中标价的5%。 三、交纳方式： ①采用汇票、转账等方式交纳，履约保证金由开化县监管办负责代收代退，中标人在签订合同前按以下方式缴纳： 开户银行：中国工商银行股份有限公司开化支行 开户名称：开化县公共资源市场化配置监督管理办公室履约保证金管理专户 账号：1209290129000176982 ②如履约保证金采用银行保函、保险保单的，银行保函或保险保单有效期限不宜少于中标项目的合同期限的1.2倍,中标人在签订合同前提供，由开化县监管办负责代收代退。 |
| 9.5 | 投诉 | 第9.5款细化为： 潜在投标人或其他利害关系人对招标文件有异议，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出，招标人应当收自收到异议之日起3日内作出答复。作出答复前，招标人应当暂停招投标活动。 投标人对开标异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。 投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候人公示期间以书面形式向招标人提出，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。作出答复前，招标人应暂停招投标活动。 招标人逾期未答复异议事项，或者潜在投标人或其他利害对招标人的答复不满意，或者潜在投标人或其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，投标人或其他利害关系人有权向有关行政监督部门投诉。投诉应按《中华人民共和国招投标标实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）及《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委令2004年第11号）、国家发改委等九部分2013年第23号办理。 监督部门：开化县交通运输局 电 话：0570-6014409 地 址：开化县江滨中路6号 邮政编码：324300 监督部门：开化县公共资源市场化配置监督管理办公室 电 话：0570-6015908 地 址：开化县芹阳办事处江滨南路5号 邮政编码：324300 |
| 需要补充的其它内容 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 1.12 | 偏离 | 第1.12.3（2）目细化为： （2）本章第1.12.3（2）目所述的细微偏差，对于采用综合评估法评标，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被三分之二以上评标委员会接受，投标人才能参加评标价的最终评比。 |
| 1.4 | 投标人 资格要求 | 第1.4.3（12）、（13）目细化为： （12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（以省级行政主管部门的书面通报为准）； （13）涉及正在诉讼的案件，经审查委员会认定会对承担本项目造成重大影响； （14）投标人、法定代表人及拟派项目负责人至开标截止日前被列入失信被执行人名单。 |
| 3.1 | 投标文件的 组成 | 投标文件应包括下列内容： （1）投标函及投标函附录； （2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书； （3）投标保证金； （4）已标价的工程量清单； （5）养护工程作业方案； （6）项目管理机构； （7）资格审查资料； （8）承诺函； （9）投标人须知前附表规定的其他材料。 补充第3.1.3项 3.1.3 本项目采用书面工程量清单，投标人应提供以Excel格式保存的工程量清单电子文件（U盘），密封在投标文件正本内。 |
| 3.2 | 投标报价 | 补充第3.2.7 3.2.7 招标人设有投标控制价，投标控制价以招标人报造价审查部门审核后的以施工图预算为基础的工程量清单预算，再乘以随机抽取的调整系数来确定。调整系数在三个连续值（0.94、0.95、0.96）中开标时随机抽取产生其中一值为调整系数。 工程量清单预算为2593683元。 |
| 3.4 | 投标保证金 | 第3.4.4（2）目细化为： （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书、廉政合同、安全生产合同或未按招标文件规定提交履约担保。 |
| 3.5 | 资格审查资料 | 第3.5.2项补充以下内容： 本项目不要求投标人提供“近年财务状况表”内容。要求投标人提供不少于人民币100万元的流动资金（银行信贷证明或财务能力承诺书）。 第3.5.8项细化为： 3.5.8 招标人将进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作否决投标处理，并没收其投标担保；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过5%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报省级交通主管部门。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 招标人在规定的时间和地点公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应出席开标活动，并携带身份证和投标人企业法人营业执照副本原件、企业资质证书原件、单位介绍信及加盖公章的上述资料复印件(指清晰可辨的彩色复印件)一套，现场核验签字。如投标人的法定代表人出席开标会议的，以投标人企业法人营业执照副本中登记的或其他有效文件为准（复印件需加盖单位公章），如法定代表人授权委托人出席开标会议的，授权委托人须为投标企业在编职工（以授权委托书、近三个月工资发放单原件为准，在递交投标文件时提供）。投标人未按上述要求出席开标活动的，其投标文件将不予接受（不予唱标）。若有弄虚作假等行为，该投标文件作否决投标处理，并没收其投标保证金及银行同期活期存款利息，同时依法作出其他处理。 开标结果由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认，若未签字确认，视为该投标人默认开标结果。 |
| 5.2 | 开标程序 | 第5.2.1（6）目细化为： （6）由第一个递交投标文件的投标人代表随机抽取投标基准价的调整系数、复合系数和下浮系数。 |
| 7.1 | 定标方式 | 第7.1款补充以下内容： 报经养护工程项目主管部门备案后，招标人将此合同授予投标文件通过资格审查、初步评审、详细评审，并且综合得分最高的投标人。 |
| 7.2 | 中标通知 | 第7.2款补充以下内容： 中标人在收到中标通知书后30天内，应与发包人签订合同协议书、廉政合同和安全生产合同并按7.3.1款要求提交履约担保。 |
| 10.2 | 评标结果公示 | 补充10.2款： 评标结束后，将评标结果在公告发布网公示三天，公示包括推荐中标候选人1名及其最终报价、综合得分及否决投标的原因和依据等。如果发现有弄虚作假的行为，取消中标资格，并建议政府主管部门予以通报。 |
| 10.3 | 澄清、修改、补遗书等 | 补充第10.4款 10.4 按照最新的招标管理规定，招标文件澄清、修改、补遗书等在招标期间需要招标人书面答复投标人的所有信息均通过公告发布网获取，招标人不再要求投标人以书面形式回函确认已获取该信息。 |

### 附录1  资格审查条件（资质最低条件）

| 标 段 | 公路养护工程从业单位资质等级要求 |
| --- | --- |
| / | 1、投标人应具备公路养护工程二类乙级资质。 |

### 附录2  资格审查条件（财务最低要求）

| 标 段 | 财 务 要 求 |
| --- | --- |
| / | 1、承诺营运资金不少于100万元人民币（银行信贷证明或财务能力承诺书）。 2、开具银行信贷证明的银行级别：国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。 |

### 附录3  资格审查条件（业绩最低要求）

| 标 段 | 业 绩 要 求 |
| --- | --- |
| / | 自2013年7月1日（以实际交工日期为准）以来按一个标段计，成功完成过2公里及以上二级及以上公路大中修工程施工。 |

### 附录4  资格审查条件（信誉最低要求）

| 标 段 | 信 誉 要 求 |
| --- | --- |
| / | 1、无投标人须知第1.4.3项的情形； 2、自2015年7月1日以来，投标人无行贿犯罪行为（投标时以投标人自述为准）； 3、投标人、法定代表人及拟派项目负责人至开标截止日前没有被列入失信被执行人名单（投标时以投标人自述为准，评标时以网页查询为准，网址：http：shixin.court.gov.cn）。 |

### 附录5  资格审查条件（项目经理、项目总工和安全生产负责人最低要求）

| 标段 | 人 员 | 数 量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| / | 项目经理 | 1 | 公路工程或养护工程施工经验5年及以上，担任过等级公路工程的项目经理（或项目副经理、或项目总工），年龄在60周岁以下，工程师及以上技术职称，并具有项目负责人安全生产考核合格证书（B类）。 |
|  | 项目总工 | 1 | 公路工程或养护工程施工经验5年及以上，担任过等级公路工程的项目总工（或项目经理、或项目副经理），年龄在60周岁以下，工程师及以上技术职称，并具有项目负责人安全生产考核合格证书（B类）。 |
|  | 安全生产负责人 | 1 | 公路工程施工经验3年以上的安全负责人，并有交通安全员证书C类，年龄60周岁以下。 |

### 附录6  主要机械设备和试验检测设备最低要求

| 设备名称 | 规格、功率及容量 | 单位 | 最低数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沥青砼拌和楼 | 1000型 | 座 | 1 |  |
| 单钢轮振动压路机 | 22T及以上 | 台 | 1 |  |
| 胶轮压路机 | 20T以上 | 台 | 1 |  |
| 摊铺机 | ABG8620 | 台 | 1 | 或同类型 |
| 沥青洒布车 | 4000L以内 | 台 | 1 |  |
| 水泥砼拌和设备 | 30m3/h及以上 | 套 | 1 |  |
| 自动进料及 计量设备 |  | 台 | 1 |  |
| 压路机 |  | 台 | 1 |  |
| 沥青针入度、延度、软化点仪 |  | 套 | 各1 |  |
| 沥青抽提仪 |  | 台 | 1 |  |
| 马歇尔试验仪 |  | 台 | 1 |  |
| 粗、细集料筛 |  | 套 | 1 |  |
| 弯沉仪 |  | 台 | 1 |  |
| 路面取芯机 |  | 台 | 1 |  |
| 恒温干燥箱 |  | 台 | 1 |  |
| 标准抗折试模 |  | 组 | 3 |  |
| 标准坍落筒 |  | 套 | 1 |  |

注：沥青砼拌和楼为投标人自有设备的，投标人需提供自有设备的发票等证明材料；沥青砼拌和楼为投标人租赁设备的，投标人需提供租赁设备的租赁合同原件（租赁合同须由法定代表人签字）等证明材料（该设备须在本项目施工范围50km之内）。

投标人须知正文部分

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1  投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其它要求：见投标人须知前附表。

1.4.2  本项目不适用

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

（1）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（2）为本标段的监理人；

（3）为本标段提供招标代理服务的；

（4）与本标段的监理人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（5）与本标段的监理人或招标代理机构相互控股或参股的；

（6）与本标段的监理人或招标代理机构相互任职或工作的；

（7）被责令停业的；

（8）被暂停或取消投标资格的；

（9）财产被接管或冻结的；

（10）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（11）涉及正在诉讼的案件但经审查委员会认定不会对承担本项目造成重大影响；

（12）被省级及以上交通主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域公路建设市场且处于有效期内；

（13）为投资参股本项目的法人单位。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

不组织

1.10 投标预备会

不召开

1.11 分包

本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

偏离即偏差，偏差分重大偏差和细微偏差。

1.12.1  投标文件不符合第三章“评标办法”第2.1款所列的初步评审标准以及按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其它错误修正后，最终投标报价超过投标控制价（如有）的，属于重大偏差，视为对招标文件未作出实质性响应，按否决投标处理。

1.12.2  投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其它错误修正后，最终投标报价未超过投标控制价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”第3.1.3项所列的投标报价的算术性错误和第三章“评标办法”第3.1.4项所列的投标报价的其它错误；

（2）养护工程作业方案（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善。

1.12.3  评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第1.12.2项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于第1.12.2项（2）目所述的细微偏差，采用综合评估法评标的，评标委员会可在相关评分因素的评分中酌情扣分，但最多扣分不得超过各评分因素权重分值的40%。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术规范；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其它材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清通过公告发布网发布，投标人在开标截止时间前，自行到网上查看，因投标人下载不及时等原因导致失误的，相关责任均由投标人自行承担。

2.2.3 本项目不适用。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标文件的修改通过公告发布网发布，投标人在开标截止时间前，自行到网上查看，因投标人下载不及时等原因导致失误的，相关责任均由投标人自行承担。

2.3.2 本项目不适用。

3．投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1  投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）已标价工程量清单；

（5）养护工程作业方案；

（6）项目管理机构；

（7）资格审查资料；

（8）承诺函；

（9）投标人须知前附表规定的其它材料（包括编号的补遗书）。

3.2 投标报价

3.2.1  投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

招标人提供书面工程量清单，由投标人按照招标人提供的工程量清单填写本合同各工程子目的单价和总额价。评标委员会将按照第三章“评标办法”第3.1.3项和第3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其它错误修正。

3.2.2  投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3  投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量（如有）不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以书面方式予以更正。否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

3.2.4  投标人应根据《浙江省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》（浙交[2009]228号），在投标总价中计入安全生产费用，安全生产费用应符合合同条款第9.2.5项的规定。工程量清单100章内列有上述安全生产费的支付子目，由投标人按招标文件的规定填写总额价。

3.2.5  除投标人须知前附表另有规定外，招标人不接受调价函。

3.2.6  在合同实施期间（包括工期拖延时间），由于人工、材料和设备价格上涨而引起工程施工成本增加的风险由承包人自行承担，合同价格不会因此而调整。

3.3 投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时。应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2  投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。

3.4.3  招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

（4）投标人提交了虚假资料。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书的复印件（并加盖单位章）、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位章）。

“拟委任的项目经理和项目总工资历表”应附项目经理和项目总工的身份证、职称证书以及资格审查条件所要求的其它相关证书（如职称证书、安全生产考核合格证书等）的复印件，并应提供其担任类似项目的项目经理和项目总工的相关业绩证明材料复印件。

“拟委任的安全生产负责人资历表”应附安全生产负责人的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其它相关证书（如安全生产考核合格证书等）的复印件。

3.5.2 本项目不适用。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、质量证明文件（或工程交工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

质量证明文件（或工程交工验收证书）可以是发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或交（竣）工验收委员会出具的公路工程交（竣）工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书。

3.5.4 “正在养护和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 本次招标不接受联合体投标。

3.5.7 投标人在投标文件中填报的项目经理和项目总工不允许更换。

3.5.8 招标人将进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作否决投标处理，并没收其投标担保；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过5%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报省级交通主管部门。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及投标函附录、承诺函、已标价工程量清单（包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其它说明及工程量清单各项表格〈工程量清单表4.1、表4.2〉）的内容应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。

如果投标文件由委托代理人签署，则投标人需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其它电子制版签名。经公证机关对授权委托书中投标人法定代表人的签名、委托代理人的签名、投标人的单位章的真实性做出有效公证后，原件应装订在投标文件的正本之中。投标人无须再对法定代表人身份证明进行公证。公证书出具的日期应与授权委托书出具的日期同日或在其之后。

如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交授权委托书，但应经公证机关对法定代表人身份证明中法定代表人的签名、投标人的单位章的真实性做出有效公证后，将原件装订在投标文件的正本之中。公证书出具的日期应与法定代表人身份证明出具的日期同日或在其之后。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

签字或盖章的其它要求见投标人须知前附表。

3.7. 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），并编制目录、且逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订。否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。装订的其它要求见投标人须知前附表。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1 投标文件的正本与副本应分别包装在内层封套里，投标文件电子文件（如需要）应与正本包在同一个内层封套里，然后统一密封在一个外层封套中。内层和外层封套均应加贴封条，内层封套的封口处应加盖投标人单位章。外层封套上不应有任何投标人的识别标志。

4.1.2 投标文件的内层封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，内、外层封套上应写明的其它内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2  投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.6 在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在投标人须知前附表规定的时间前，通过公告发布网发布投标人延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。投标人在开标截止时间前，自行到网上查看，因投标人下载不及时等原因导致失误的，相关责任均由投标人自行承担。

4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5．开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人须准时参加。

5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底（如有）；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其它内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标会议结束。

5.2.2 开标过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，经监标人确认后当场宣布为否决投标：

（1）未在投标函上填写投标总价；

（2）投标报价超出招标人公布的投标控制价。

（3）当一经开标宣布的最低报价与次低报价相差10%（含）以上时，最低报价将视为低于成本价竞标，作废标处理。

5.2.3 若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

6．评标

6.1  评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其它与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7．合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2  中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3 签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终报价小于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后若修正后的最终报价大于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以开标时的投标函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.4.4 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。若为联合体投标，则联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在合同协议书上签署并加盖单位章。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.4.5 如果根据本章第3.5.3项、第3.5.8项、第7.3.2项或第7.4.1项规定，招标人取消了中标人的招标资格，在此情况下可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（4）法律规定的其它情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的养护工程项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其它好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其它情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其它好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其它情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

10.需要补充的其它内容

10.1招标文件的澄清通过公告发布网发布，投标人在开标截止时间前，自行到网上查看，因投标人下载不及时等原因导致失误的，相关责任均由投标人自行承担。

需要补充的其它内容：见投标人须知前附表。

### 附表一  开标记录表

| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人 代表签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工期 （天） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终报价 （元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 （元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 招标人编制的投标控制价（元） |
| 人 标 投 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 号 序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表： 记录人： 监标人： 年 月 日

（项目名称） 标段养护施工招标开标记录表 开标时间： 年 月 日 时 分

### 附表二  问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）      标段养护招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

……

请将上述问题的澄清于        年     月      日     时递交至           （详细地址）或传真至           （传真号码）。采用传真方式的，应在      年      月      日      时前将原件递交至              （详细地址）。

（项目名称）标段养护招标评标委员会

招标人：              （盖单位章）

年      月      日

### 附表三  问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）       标段养护招标的评标委员会：

问题澄清通知（编号：       ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

……

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

年      月      日

### 附表四  补遗书

补 遗 书

（项目名称）     标段养护工程施工招标

招  标  文  件

第   号补遗书

致招标文件持有者：

根据招标文件第二章“投标人须知”第2.2.2项的规定，招标人对本项目招标文件进行修改。鉴此，发布第     号补遗书。本补遗书是招标文件的组成部分，与招标文件有不一致之处，以本补遗书为准。

招标人：                     （盖单位章）

招标代理：                   （盖单位章）

年    月    日

（第   号补遗书内容）

1.…………………………………………

2.……………………………

……

### 附表五  中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于              （投标日期）所递交的           （项目名称）      标段养护投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：                       元。

工期：        日历天（或年）。

工程质量：符合              标准。

项目经理：            姓名。

项目总工：            姓名。

你方在接到本通知书后的    日内到                    （指定地点）与我方签订养护工程施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。

特此通知

招标人：                     （盖单位章）

招标代理：                   （盖单位章）

年      月      日

### 附表六  中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受        （中标人名称）于      （投标日期）所递交的       （项目名称）    标段养护工程施工投标文件，确定             （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：                     （盖单位章）

招标代理：                   （盖单位章）

年      月      日

### 附表七  确认通知

确 认 通 知

（招标人名称）：

我方已接到你方      年    月    日发出的       （项目名称）     标段施工招标关于                的通知，我方已于      年    月    日收到。

特此确认

投标人：                       （单位盖章）

年      月      日

第三章  评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨。 a．投标函按招标文件规定填报了补遗书编号（如有）、工期、投标担保金额、投标最终报价、拟委任的项目经理姓名及工程质量目标； b．投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c．已标价工程量清单说明及承诺函文字与招标文件规定一致，未进行修改和删改； d．按照招标文件规定的格式、内容编制了养护工程作业方案和项目管理机构相关图表； e．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件（正本）上法定代表人或其授权代理人的签字（含小签）、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定： 投标函及投标函附录、承诺函、已标价工程量清单（包括工程量清单说明、投标报价说明、其它说明及工程量清单各项表格）、调价函及调价后的工程量清单（如有）、资格审查资料的内容，应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外）。 （3）投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标担保。 （4）投标人法定代表人的授权代理人，需提交符有法定代表人身份证明的授权委托书，并符合下列要求： a．授权人和被授权人均在授权书上亲笔签名，未使用印章、签名章或其它电子制版签名； b．附有公证机关出具的加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章的公证书，钢印应清晰可辨，同时公证内容完全满足招标文件规定； c．公证书出具的日期与授权书出具的日期同日或在其之后。 （5）投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，并符合下列要求： a．法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其它电子制版签名； |
| 条款号 | 评审因素与评审标准 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | b．附有公证机关出具的加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章的公证书，钢印应清晰可辨，同时公证内容完全满足招标文件规定； c．公证书出具的日期与授权书出具的日期同日或在其之后。 （6）投标人以联合体投标时，联合体协议书满足招标文件的要求（如有）： a．未进行资格预审的，投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，并明确了联合体牵头人； b．进行资格预审的，投标人提供了资格预审申请文件中所附的联合体协议书复印件。 （7）本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。 （8）一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况下，未提交选择性报价。 （9）投标人若提交调价函，调价函符合招标文件要求。 （10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 （11）投标文件未附有招标人不能接受的条件。 （12）权利义务符合招标文件规定： a．投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b．投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c．投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d．投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e．投标人在投标活动中无欺诈行为； f．投标人未对合同条款有重要保留。 …… 经三分之二以上（含）评标委员认定，投标文件有不符合以上条件之一的，该投标文件作否决投标处理。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | （1）投标人具备有效的营业执照、资质证书和基本账户开户许可证； （2）投标人的资质等级符合招标文件规定（见附录1）； （3）投标人的财务状况符合招标文件规定（见附录2）； （4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定（见附录3）； 对业绩证明材料的要求，规定如下： a．已完工程交（竣）工验收项目，必须同时附： （a）质量证明文件（包括交通质量监督部门出具的质量鉴定报告或质量等级证书）复印件； （b）中标通知书和（或）合同协议书复印件。 （c）两者缺一不可，否则业绩不予认可。 |
| 条款号 | 评审因素与评审标准 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | b．中标通知书和（或）合同协议书、质量证明文件的施工单位名称必须一致（施工单位名称发生合法变更的除外，但需提供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可。 c．工程规模的解释顺序为：质量证明文件、中标通知书和（或）合同协议书；如质量证明文件、中标通知书和（或）合同协议书中都没有体现工程规模的，必须附发包人证明材料，否则业绩不予认可。 （5）投标人的信誉符合招标文件规定（见附录4）； （6）投标人的项目经理、项目总工和安全生产负责人资格符合招标文件规定（见附录5）； 必须提供以下有效证件的清晰可辨的复印件： a．项目经理：身份证、技术职称证书、企业项目负责人安全生产考核合格证书（B证）。 b．项目总工：身份证、技术职称证书、企业项目负责人安全生产考核合格证书（B证）。 c．安全生产负责人：身份证、安全员证书（C证）。 （7）投标人的主要机械设备和试验检测设备符合招标文件规定（见附录6） （8）不存在投标人须知第1.4.3项规定的任何一种形式。 （9）其它要求符合招标文件的规定。 …… 投标文件有不符合以上条件之一的，该投标文件资格评审不通过。 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | （1）评标报价：90分 （2）技术评价：6分 （3）管理水平：3 （4）企业资质与信誉：（-2～1分） |
| 2.2.2 | 评标基准价 计算方法 | 评标基准价的计算： 在开标现场，招标人将当场计算并公布评标基准价。 （1）评标价的确定： 评标价＝投标函的文字报价 （2）评标价平均值的计算 除按第二章“投标人须知”第5.2.2项规定开标现场被宣布为否决投标的投标报价之外，所有投标人的评标价（不含高于投标控制价和低于投标控制价80%的报价）的算术平均值。 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价的确定： C＝（A×K＋B×（1－K））（100－i）/100 式中：C为评标基准价 A为招标人的投标控制价，以招标人报造价审查部门审核后的工程量清单预算再乘以随机抽取的调整系数设定（调整系数范围：0.94、0.95、0.96），在开标现场随机抽取产生其中一个值作为调整系数； 工程量清单预算为2593683元。 B为除按第二章“投标人须知”第5.2.2项规定开标现场被宣布为否决投标的投标报价之外投标人的投标价（不含高于投标控制价和低于投标控制价80%的报价）的算术平均值。 K为复合系数（从0.40、0.45、0.50三值中，开标时随机抽取一个值）； i 为下浮系数（从2、3、4中在开标时由投标人代表随机抽取一个值）。 如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经监标人当场核实确认后，可重新宣布评标基准价。确认后的评标基准价在整个评标期间保持不变，不随通过初步评审和详细评审的投标人的数量发生变化。 |
| 2.2.3 | 评标价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价 |
| 评分因素与分值 | 评分标准 |
| 条款号 | 评分因素 | 权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.4（1） | 评标价 | 90分 | 投标人评标价得分的计算（保留两位小数）： （1）投标人的评标价＝评标基准价的，得90分； （2）投标人的评标价＞评标基准价的： 评标价得分＝90－偏差率×100×E1 （3）投标人的评标价≤评标基准价的： 评标价得分＝90 + 偏差率×100×E2 其中： E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值； E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。 E1=1.2 E2=1.0 |

| 评分因素与分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 条款号 | 评分因素 | 权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.4（2） | 技术评价 | 6分 | 质量检测设备 | 0.5～1.0分 | 仅满足资审要求得0.5分，功能有提高、水平更先进加0.5分 |
|  |  |  | 技术人员配置 | 1.5～2.0分 | 仅满足资审要求得1.5分，资历和经验较为丰富的酌情加分，最多加0.5分 |
|  |  |  | 养护设备配置 | 1.0～1.5分 | 仅满足资审要求得1.0分，配置合理、功能有提高、水平更先进的加0.5分 |
|  |  |  | 养护技术方案 | 0.5～1.5分 | 施工作业和保畅方案表述清楚、合理、可行得0.5分，方案关键技术符合实际，实施的路线明确的酌情加分，最多加1.0分 |
| 2.2.4（3） | 管理水平 | 3分 | 养护组织机构 | 0.5～1.0分 | 分工合理、职责明确得1.0分，根据欠缺情况酌情减分至最低0.5分； |
|  |  |  | 质量保证和保畅 | 1.5～2.0分 | 措施得力得2.0分，根据欠缺情况酌情减分至最低1.5分。 |
| 2.2.4（4） | 企业资质与信誉 | 1分 | 施工企业资质与出席开标会议代表 | 1分 | 养护工程施工企业资质为公路养护相应资质的且投标人的法定代表人出席开标活动的，得1分（投标人的法定代表人出席开标会议的，应携带身份证和投标人的营业执照副本原件到现场核验签字，投标人的法定代表人姓名以投标人营业执照副本中登记为准，否则不得分）。 如投标人的法定代表人未出席开标会议的，则不得分。 |
|  |  |  | 企业 信誉 | -2分 | 自2015年 7 月1日以来，在养护工程领域中，有行贿受贿行为但未构成犯罪的（以县级及以上法院书面判决书及下达时间为准），隐瞒不报的扣2分，如实填报的扣1分。 |
| 需要补充的其它内容： |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 3.4.1 | 评标结果 | 对通过初步评审和详细评审的投标人，评标委员会成员计算出每一投标人的综合分值（评标价、技术、管理、企业资质与信誉得分合计），经监标人当场签证后，按综合得分由高到低的顺序，依次推荐前1名投标人为中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，招标人可采用递交投标文件时间较前的投标人优先或其它方法确定第一中标候选人。 |
| 3.4.2 | 评标结果 | 评标委员会根据评分结果，向招标人推荐1名中标候选人，标明排列顺序。向招标人提出书面报告，并抄送有关行政监督部门。评标报告应如实记载下列内容： （1）项目概况（包括招标项目基本情况和数据表）； （2）招标过程（包括开标记录）； （3）评标工作（包括评标委员会组成、评标标准与办法、资格审查、初步评审、详细评审、综合评价，以及否决投标说明）； （4）评标结果； （5）向投标人的澄清记录及评标附表。 评标委员会全体评标委员应在（3）、（4）、（5）项的每一页上签字。 |

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，招标人可采用递交投标文件时间较前的投标人优先或其它方法确定第一中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）技术评价：见评标办法前附表；

（3）管理水平：见评标办法前附表；

（4）企业资质与信誉：见评标办法前附表。

2.2.2  评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3  投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4  评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评价评分标准：见评标办法前附表；

（3）管理水平评分标准：见评标办法前附表；

（4）企业资质与信誉评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.1.2  投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其它违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 招标人开标宣布的投标人报价，当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准。经投标人确认且符合招标文件要求的最终报价即为投标人的评标价；

投标人开标时确认的最终报价，经评标委员会校核，若有算术上和累加运算上的差错，按以下原则进行处理：

（1）投标人的最终投标价（文字表示的金额）一经开标宣布，无论何种原因，不准修正；

（2）当各子目的算术性差错绝对值累计在1％投标价以上时，属重大偏差，则为无效标；

（3）当各子目的算术性差错绝对值累计在1％投标价以内时，应在报价金额不变和注意报价平衡的前提下，对相关单价金额、合价、总额价和暂列金额（必须符合招标文件的要求）予以修正。

3.14工程量清单中的各子目算术性差错绝对值累计在1％投标价以内，评标委员会按以下原则进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理，并没收其投标担保。

（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则应在报价金额不变的前提下，漏报的工程子目单价、合价或总额价或单价、合价或总额价中减少的报价内容视为已含入其它工程子目的单价、合价或总额价之中。

（2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则应在报价金额不变的前提下，从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价，列入暂列金额中，相应减少合价金额。

（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人减少了该子目的工程数量，则应在报价不变的前提下，将合价除以按招标人给定的工程数量得出的单价予以修正投标人所报单价。

3.1.5当一经开标宣布的最低报价与次低报价相差10%（含）以上时，最低报价将视为低于成本价竞标，作废标处理。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分 = 评标价得分 + 技术评价得分 + 管理水平得分 + 企业资质与信誉得分。

3.2.4 评标委员会在完成对投标文件的资格审查和初步评审后，还应从合同条件、技术能力以及投标人以往施工履约信誉等方面进行详细评审，并按通过或不通过进行评审。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其它因素在评标时不予考虑。

3.4 评标结果

3.4.1  除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件A：否决投标条件与不作为投标人

否决投标条件与不作为投标人

A0.总  则

本附件所集中列示的否决投标条件和不作为投标人情况，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

A1．否决投标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作否决投标处理：

A1.1  有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。

A1.2  有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的（下列情形为串通投标行为）：

1）招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更改报价；

2）招标人（或招标代理机构）泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；

3）不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；

4）不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金；

5）不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；

6）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化；

7）不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；

8）不同投标人的投标文件相互混装；

9）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

A1.3不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

A1.4在初步评审、详细评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

A1.5投标文件未按招标文件3.7条款规定要求编制的。

A1.6投标人递交两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的。

A1.7对招标文件提出的实质性要求未响应的。

A1.8未按招标文件规定缴纳投标保证金的。

A1.9投标文件符合招标文件投标人须知5.2.2投标的。

A1.10依照法律、法规和规章及政策性文件的规定，其他应当认定投标文件无效的。

A2.不作为投标人情况

投标人或其投标文件有下列情形之一的，招标人将拒绝接收其投标文件（不作为投标人）：

A2.1投标文件未按招标文件投标人须知4.1密封和标识的的。

A2.2投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的。

A2.3未按规定交纳招标文件工本费的。

A2.4投标法定代表人或委托代理人等未按招标文件招标文件投标人须知正文部分第5.1条款规定参加开标会议的。

第四章  合同条款及格式

第一节 通用合同条款

“通用合同条款”采用《浙江省公路养护工程施工招标文件范本（上册）》（2011年版）中的“通用合同条款”条文。

## 第二节  项目专用合同条款

## 项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。第八章“投标文件格式”的投标函附录中的数据（供投标人确认）与本表所列有重复。编写招标文件的单位应仔细校核，不使数据出现差错或不一致。

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 发包人：开化县公路管理局 地 址：开化县江滨中路6号 邮政编码：324300 |
| 2 | 1.1.2.6 | 监理人：另行通知 地 址： 邮政编码： |
| 3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算12 个月 |
| 4 | 1.6.3 | 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前 7 天内签发图纸修改图给承包人 |
| 5 | 3.1.1 | 监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： （6）根据第15.3款发出的变更指示 |
| 6 | 5.2.1 | 发包人是否提供材料： 否 |
| 7 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施： 否 |
| 8 | 11.5 | 逾期交工违约金： 3000 元∕天 |
| 9 | 11.5 | 逾期交工违约金限额： 10 %签约合同价 |
| 10 | 11.6 | 提前交工的奖金： 本项目不适用 |
| 11 | 11.6 | 提前交工的奖金限额： 本项目不适用 |
| 12 | 16.1 | 合同期内不调价 |
| 13 | 17.2.1 | 开工预付款金额：不预付 |
| 14 | 17.2.1 | 材料预付款比例： 本项目不适用 |
| 15 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 4 份 |
| 16 | 17.3.3（1） | 进度付款证书最低限额：50万元，工程完工后进度付款累计支付至合同价的85%，审计结束累计支付至95%，缺陷期满后再支付余额部分。 |
| 17 | 17.3.3（2） | 逾期付款违约金的利率：按同期中国人民银行短期贷款利率加手续费 |
| 18 | 17.4.1 | 质量保证金百分比：月支付额的10% |
| 19 | 17.4.1 | 质量保证金限额：5 %合同价 |
| 20 | 17.5.1 | 承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： 5 份 |
| 21 | 17.6.1 | 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： 5 份 |
| 22 | 18.2 | 竣工资料的份数： 6 份 |
| 23 | 20.1 | 建筑工程一切险的保险费率： 3 ‰ |
| 24 | 20.4.2 | 第三者责任险的最低投保金额: 100 万元，事故次数不限（不计免赔额） 保险费率： 5 ‰（编制投标文件时，事故次数暂按两次计列） |
| 25 | 24.1 | 争议的最终解决方式： 仲裁 仲裁委员会名称：开化县劳动人事争议仲裁委员会 |

## 项目专用合同条款

说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“通用合同条款”中规定必须在专用合同条款中明确的内容的集中，招标人根据本项目的具体特点和实际需要编制的“项目专用合同条款”不限于本部分所列示例性内容。

1．一般约定

1.1  词语定义

1.1.6  其它

本项补充1.1.6.1、1.1.6.2目：

1.1.6.1  根据浙江省地方标准《交通养护工程工程量清单计价规范》（DB33/T751）规定，“一类项目”是指规定范围和数量的检查、保养和小修项目，实行年度总承包的养护项目。

1.1.6.2  根据浙江省地方标准《交通养护工程工程量清单计价规范》（DB33/T751）规定，“二类项目”是指超过一类项目规定范围和数量的检查、保养和小修项目，实行按实结算的养护项目。

2．发包人义务

#### 2.8  其它义务

无

4．承包人

#### 4.1  承包人的一般义务

4.1.10  其它义务

本项第4.1.10（2）目细化为：

（2）为规范交通建设领域农民工工资支付行为，承包人应在本工程中严格执行交通运输部（原交通部）交工路发[2003]544号文件《关于在公路建设中切实维护农民合法权益有关问题的通知》和浙江省人力资源和社会保障厅（原浙江省劳动和社会保障厅）、浙江省交通运输厅（原浙江省交通厅）、中国人民银行杭州中心支行文件浙劳社监[2007]90号《关于印发浙江省交通建设领域农民工工资支付管理暂行办法》，严格按照《劳动法》、《浙江省企业工资支付管理办法》和《最低工资规定》等有关规定支付农民工工资，不得拖欠或克扣，并接受项目所在市交通行政部门对执行情况的监督检查。若有违反，按22.1.2项约定承包人违约处理。

承包人应当依法按照劳动保障行政部门监制的标准合同文本（格式按“浙江省交通建设领域农民工工资支付管理暂行办法”中附件6），在用工后15天内与农民工签订劳动合同，并于签订劳动合同后15天内向当地劳动保障行政部门、发包人和监理单位进行用工备案。

按浙江省交通运输厅（原浙江省交通厅）浙交〔2009〕39号《关于进一步落实交通建设领域施工企业农民工记工考勤卡等事宜的通知》规定，承包人应当按日对项目部农民工进行记工考勤，并填写农民工记工考勤卡，考勤卡由农民工本人保存。

承包人应当按月如实向发包人和监理人报送项目部农民工工资支付情况。承包人没有按时报送农民工工资支付情况的，发包人可暂缓支付当月的工程计量款。

第4.1.10（3）目约定：

（2）承包人驻地建设参照执行浙江省交通运输厅（原浙江省交通厅）浙交[2008]296号文“关于印发《浙江省高速公路建设工程标准化工地管理规定》的通知”要求。

#### 4.10  承包人现场查勘

本款补充第4.10.3项：

承包人应认真查勘施工现场，充分考虑到施工区域与相邻标段的相互影响和干扰，以及材料、设备等进入施工现场的公路和水路现状，并在投标报价中考虑上述因素而产生的所有费用，这些费用均由承包人承担。

#### 4.11  不利物质条件

4.1.11  不利物质条件的范围： 以通用合同条款和公路工程专用合同条款规定为准

9．施工安全、治安保卫和环境保护

9.2  承包人的施工安全责任

本款第9.2.1项补充：

监理人发现承包人在施工现场存在安全隐患或未落实安全生产费用的，应当提出要求其改正，施工单位拒不改正的，监理人可暂时停止工程款的计量支付，并及时向发包人报告。

第9.2.5项约定为：

根据《浙江省公路水运工程安全生产费用管理暂行规定》（浙交[2009]228号），安全生产费用总额一般不得低于投标价的1.5%，且不得作为竞争性报价。

安全生产费用应用于以下范围使用：

（1）完善、改造和维护安全防护、检测、探测设备、设施支出；

（2）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出；

（3）安全生产检查与评价支出；

（4）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出；

（5）安全技能培训及进行应急救援演练支出；

（6）其它与安全生产直接相关的支出。

如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其它相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

安全生产费用实行专款专用。承包人应当建立健全工程项目安全生产费用管理、计取和使用制度，明确安全生产费用管理、计取和使用的程序、职责及权限。承包人应当在规定范围安排使用安全生产费用，不得挪用或挤占。

10．进度计划

#### 10.1  合同进度计划

本款补充：

承包人编制养护工程作业方案的内容：

（1）养护工程的施工组织、现场布置；

（2）养护工程计划；

（3）劳动力、机械设备、材料的供应及资金流量计划；

（4）大中修养护工程的技术措施和保施工道路畅通方案；

a．施工现场临时用电方案；

（5）质量、安全保证体系；

（6）环境保护措施；

（7）其它应说明的事项。

11．开工和交工

#### 11.4  异常恶劣的气候条件

本款补充异常恶劣的气候条件为：

（1）持续高温：连续三日日最高气温38℃以上；

（2）持续低温：连续三日日最高气温-20℃以下；

（3）暴雨天气：日降雨量50mm，雨日超过1天及以上，或降雨强度大于20mm/h；

（4）大风天气：日风力在6级以上且持续时间不少于4小时，或阵风大于8级以上台风灾害；

（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量10mm及以上；

（6）水淹：施工场地大部或全部被潮水、洪水或雨水淹没超过1天；

（7）其它异常恶劣气候灾害。

异常恶劣的气候数据以养护工程所在地气象部门资料为准。

12. 暂停施工

#### 12.1  承包人暂停施工的责任

本款第12.1（6）项约定为：

（6）由承包人承担的其它暂停施工：   无

#### 12.2  发包人暂停施工的责任

本款原内容后补充：

发包人如连续2个月发生已计量应支付而未支付工程款的，承包人可停工（但不得拖欠农民工工资）。造成的损失由发包人承担。

13.  工程质量

# 13.7  质量抽检

第13.7款补充：

省、市交通工程质量监督机构和业主有权对承包人施工质量随时进行抽检，并通过监理人对工程质量实施否决，承包人应积极配合并免费提供试验用的试件。

16．价格调整

#### 16.1  物价波动引起的价格调整

在合同执行期间（包括工期拖延时间），由于人工、材料和设备价格上涨而引起工程施工成本增加的风险由承包人自行承担，合同价格不会因此而调整。

# 17．计量与支付

# 17.2  预付款

17.2.1  预付款

不预付

18．交（竣）工验收

本条补充第18.9款：

#### 18.9  交（竣）工文件

（2）大中修养护工程承包人编制竣工文件，应按交通运输部 [2004]3号令发布的《公路工程竣工验收办法》和浙江省交通运输厅《浙江省公路工程竣工决算编制办法》。承包人还应按交通运输部《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》的规定和要求编制（由他实施的部分）竣工决算一式六套，提交监理人审核，费用由承包人承担。竣工文件中涉及施工及监理文件的有关表式，承包人应按《浙江省公路建设项目施工统一用表管理系统》（光盘）和浙江省交通运输厅工程质量监督局检测中心规定的统一用表（光盘）选用。光盘由承包人自备。

20.  保险

#### 20.1  工程保险

本款中的“保险金额”内容约定修改为：

保险金额：工程量清单第100章（不含建筑工程一切险、第三者责任险的保险费和安全生产费用）至700章的合计金额。

#### 20.6  对各项保险的一般要求

20.6.1  保险凭证

本项约定为：

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工后28天内。

22．违约

#### 22.1  承包人违约

22.1.2  当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：

（1）违反“投标人须知”第1.3.3项关于工程质量要求必须达到合格的规定，则课以2％合同价的违约金；

（2）违反第4.6款关于承包人人员管理的规定，或违反第6条承包人承诺提供施工配备的关键施工设备，则课以1%合同价的违约金；主要人员离开工地必须向监理人请假，并经发包人同意后才能离开。若擅自离开工地，每天课以违约金2000元／人；若每月在工地天数不足20天（特殊情况经发包人同意例外）者，每不足一天课以违约金2000元／人；当承包人因工作安排或其它原因确需调换主要人员时，须事先得到发包人的书面批准，更换的人员资质不得低于原被替换人员的资质，经发包人批准同意更换的，按下述规定课以违约金：项目经理8万元/次，技术负责人5万元/次，其他主要人员3万元/ 次，若未经批准擅自更换的，按下述规定课以违约金：项目经理10万元/次，技术负责人8万元/次，其他主要人员5万元/ 次。

（3）违反第4.9款关于承包人工程价款应专款专用的规定，课以与移（挪）用资金等额的违约金；

（4）无视监理人事先的书面警告，一贯或公然忽视履行其合同规定的义务；

（5）在接到根据第37.3或39.1款关于修复或运走、替换不合格材料、设备的规定发出的通知或指令后的14天内不遵守该通知或指令；

（6）无正当理由而未能根据第41.1款规定开工；或在第46.1款规定的通知后的14天内，无正当理由未能采取措施加快进行本工程或其它关键部分的施工；

（7）发生了第4.1款规定的违规分包的情况；

（8）违反第7.2款关于承包人未经监理人批准，不得对施工图进行修改的规定；

（9）违反第35.1款关于要求承包人的人员和装备必须满足工程进度和质量要求的规定；

（10）违反第4.1.10（3）目关于维护农民工合法权益，拖欠或克扣农民工工资的。

若承包人在执行合同中，有本项（4）、（5）、（6）、（7）、（8）、（9）、（10）目等所列情况，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将按每一情况酌情向承包人课以1％合同价的违约金。

当违约金总额达到签约合同价的10%时，则业主有权中止合同，承包人需承担由此造成的一切损失。

上述违约金将在履约担保中索扣。

第三节  合同附件格式

### 附件一  合同协议书

合同协议书

（发包人名称）   （以下简称“发包人”）为实施   （项目名称）  ，已接受   （承包人名称）   ，以下简称“承包人”）对该项目     标段养护工程施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．第    标段由K   ＋       至K   ＋       计      km路面、桥梁     座，计长     m以及其它……。

2．下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术规范；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的养护工程作业方案；

（10）其它合同文件。

3．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4．根据工程量清单所列的预计数量和单价总额价计算的签约合同价：人民币（大写）        元（¥         ）。

5．承包人项目经理：           ；承包人项目总工：           。

6．本合同养护工程质量符合           标准。

7．为本合同养护工程实施和完成的报酬，发包人承诺按合同已标价工程量清单子目单价及实际数量，以计价规范作为工程计量支付依据的约定条件向承包人支付工程价款，在进度付款完成总支付额的80%后，等上级部门补助资金到位，再支付余额部分。

8．承包人承诺按合同约定承担本养护工程的实施、完成及缺陷修复。

9．承包人按照监理人指示进驻，承包期为       日历天。

10．本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部养护工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满发缺陷责任终止证书后失效。

11．本协议书正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）   承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）  法定代表人或其委托代理人：    （签字）

年   月      日                     年    月      日

### 附件二  廉政合同

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                   （项目名称）的项目法人               （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目      标段的公路养护施工单位                （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1．发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律及交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。

（2）严格执行          （项目名称）     标段养护工程合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金，有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国处境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员的配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

3．承包人义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿;情节严重的，发包人建议交通工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5．双方约定：本合同由双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6．本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为            （项目名称）      标段公路养护工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8．本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：                （盖单位章）   承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）  法定代表人或其委托代理人：    （签字）

年   月       日                       年    月       日

发包人监督单位：（全称）（盖单位章）     承包人监督单位：（全称）（盖单位章）

### 附件三  安全生产合同

安全生产合同

为在               （项目名称）      标段公路养护施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人           （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人          （承包人名称，以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

1．发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时伟达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2．承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关爱情生产的的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应该熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其它方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全生产负责人的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《浙江省公路和水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》（浙交[2009]228号）使用和管理。

3．违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4．本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5．本合同正本一式二份，副本    份，合同双方各执正本一份，副本   份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                （盖单位章）   承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）  法定代表人或其委托代理人：    （签字）

年    月      日                     年    月     日

### 附件四  项目经理委任书

（承包人全称）

（合同工程名称）项目经理委任书

致：（发包人全称）

（承包人全称）法定代表人（职务、姓名）代表本单位委任（职务、姓名）为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由 （姓名） 代表本单位全面负责。

承包人：             （盖单位章）

法定代表人：   （职务）

（姓名）

（签字）

年    月     日

抄送：  （监理人）

### 附件五  履约担保格式

履 约 担 保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称）（以下简称“承包人”）于      年   月   日参加              （项目名称）     标段公路养护工程施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1．担保金额人民币（大写）                   元（¥           ）。

2．担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

3．在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4．发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年     月      日

### 附件六  预付款担保格式

预 付 款 担 保

（发包人名称）：

根据             （承包人名称）（以下简称“发包人”）与             （发包人名称）（以下简称“发包人”）于      年    月    日签订的         （项目名称）     标段公路养护工程施工承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

1．担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2．担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清止。

3．在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。

4．发包人和承包人按《通用合同条款》和《项目专用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

担 保 人：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年    月      日

### 附件七  工程资金鉴管协议格式

（发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定）

工程资金监管协议

发 包 人：          （以下简称“甲方”）

承 包 人：          （以下简称“乙方”）

经办银行：          （以下简称“丙方”）

为了促进           （项目名称）的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据          （项目名称）合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：

1．资金管理内容

（1）乙方为完成           （项目名称）工程成立的项目经理部在丙方开设基本结算户；

（2）甲方应按合同规定将工程款（质量保证金除外）汇入乙方在丙方开设的账户；

（3）乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于           （项目名称）；

（4）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。

2．甲方的权责

（1）按照           （项目名称）合同有关条款的时间和方式，向乙方支付工程款；

（2）在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；

（3）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；

（4）在乙方、丙方发生争议时，甲方应负责协调、解决。

3．乙方的权责

（1）项目经理部成立后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；

（2）确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；

（3）办理材料、设备等采购业务金额在     万元以上的，应出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过     万元以上的采购业务时，应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；

（4）用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续；

（5）向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；

（6）向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通知等有关资料，以确保资金专款专用。

4．丙方的权责

（1）成立           （项目名称）工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；

（2）根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于（项目名称）工程建设，对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（3）根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（4）根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（5）定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方。

5．甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。

6．有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。

7．本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。

8．本协议正本三份、副本    份。合同三方各执正本一份、副本    份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                 （盖单位章）  承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）  法定代表人或其委托代理人：    （签字）

年    月      日                       年    月      日

经办银行：                （盖单位章）  法定代表人或其委托代理人：   （签字）

年    月      日

### 附件八  农民工劳动合同格式

浙江省交通建设领域企业农民工劳动合同

合同编号：

甲方（用人单位）全称：

法定代表人：          ，单位地址：

委托代理人：          ，本市（县、区）办公地址：

乙方（劳动者）姓名：          ，居民身份证号码：

户籍所在地：      省（自治区、市）      市    县（区）     乡（镇）     村（街）本市（县、区）住址：

根据《中华人民共和国劳动法》、《浙江省劳动合同办法》等有关规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，经协商一致订立本合同。

一、合同期限

第一条 本合同期限为       （从下列A、B中选择）：

A．有固定期限的劳动合同。合同期自   年  月  日起，至   年  月  日止；

B．以完成一定的工作为期限的劳动合同。双方的具体约定为：

第二条 试用期约定为       （从下列A、B中选择）：

A．无试用期；

B．试用期自       年    月    日起，至       年    月    日止。

二、劳动岗位和工作内容

第三条  甲方安排乙方从事               工种（岗位）。根据生产经营的需要，在乙方能够胜任的前提下，甲方可以合理变更乙方的工作岗位和任务。乙方应完成甲方合理分配的生产任务。

三、劳动报酬

第四条  甲方根据国家有关规定和乙方工作岗位，确定乙方工资标准为        （从下列A、B、C中选择；无论采用何种标准，每月工资总额均不得低于项目所在地政府规定的最低工资标准）：

A．按月工资标准计算劳动报酬，每月工资为¥        元（人民币大写：         ）；

B．按工日工资标准（1工日＝8小时）、根据乙方实际工作时间计算劳动报酬，每工日工资为¥            元（人民币大写：                        ）；

C．根据乙方完成工作量计算劳动报酬，具体标准为：

第五条  甲方应按本合同附件样式制作记工考勤卡，交乙方保管，作为计算工资的原始凭证。甲方应指定专人作为记工员，对乙方每天工作内容、工作时间（工作量）等在记工考勤卡上予以记录；甲方项目部应当每月对记工考勤卡上的记录进行审核、确认。

第六条  对于乙方非因本人原因而全天不能工作的，甲方按每天¥          元（人民币大写：                    ）的标准计算误工费，列入当月工资支付给乙方。

第七条  工资按月支付，具体支付、结算方式为          （从下列A、B中选择；无论采用何种支付、结算方式，每月支付额均不得低于项目所在地政府规定的最低工资标准）：

A．每月    日前结算付清上月工资；

B．每月    日前支付¥         元（人民币大写：                    ），余款按如下约定结算支付：

第八条  工资发放方式为        （从下列A、B中选择）：

A．银行代发：甲方为乙方在银行开立工资结算账户，工资发放均通过此账户进行；

B．现金发放：甲方直接向乙方发放现金，乙方本人凭身份证原件领取并签名确认。

四、工作时间

第九条  工作时间为      （从下列A、B中选择）：

A．实行标准工时制。乙方每天工作8小时，每周工作40小时，休息2天。

B．甲方根据企业生产特点实行不定时工作制或综合计算工时工作制等其它工作和休息办法，并报劳动部门备案。甲方应按照国家法律、法规和我省有关规定，合理安排乙方的工作和休息时间。

五、社会保险和福利待遇

第十条  甲方依法参加工伤社会保险，按规定缴纳工伤保险费。其它保险和福利待遇按国家和我省有关规定以及双方约定执行，具体如下：

六、劳动保护

第十一条  甲方应按照国家和行业劳动卫生、安全生产等相关规定，向乙方提供合格的劳动安全卫生条件和必需的劳动工具、劳动保护用品，对从事有职业危害作业的劳动者定期进行健康检查，改善生产、生活条件，保障乙方的安全和健康。

第十二条  甲方应对乙方进行上岗前安全生产教育。乙方从事特种作业的必须经过专门培训并取得特种作业资格后持证上岗。

第十三条  甲方为乙方提供的宿舍、食堂、饮用水、洗浴、公厕等基本生活条件应达到安全、卫生要求。

第十四条  乙方在劳动过程中应严格遵守安全生产、文明施工等制度和各项操作规程，有权拒绝违章指挥和冒险作业，对甲方管理人员漠视职工安全和健康的行为有权进行检举和控告。

七、劳动纪律

第十五条  甲方可以依法制定企业规章制度和劳动纪律对乙方实行管理，已经制定的规章制度和劳动纪律应当及时告知乙方。乙方应严格遵守甲方依法制定的各项规章制度和劳动纪律。

八、本合同的解除、变更、终止

第十六条  经甲乙双方协商一致，本合同可以变更或解除。

第十七条  有下列情况之一的，甲方可以随时解除本合同：

1．乙方在试用期间被证明不符合招用条件的；

2．乙方提供虚假身份证、资格证、上岗证、劳动关系状况证明的；

3．乙方严重违反甲方劳动纪律或规章制度的；

4．乙方有偷窃、打架斗殴、赌博等行为，经教育仍不悔改的；

5．乙方严重失职、营私舞弊，给甲方利益造成重大损害的；

6．乙方被依法追究刑事责任的。

第十八条  有下列情况之一的，乙方可以随时通知甲方解除本合同：

1．在试用期内的；

2．甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；

3．甲方不能按照劳动合同约定支付劳动报酬的；

4．甲方不能按照国家规定和本合同约定确保劳动条件的。

第十九条  有下列情况之一的，劳动合同终止：

1．固定期限的劳动合同，合同期满甲乙双方任何一方不再续订的；

2．以完成一定的工作为期限的劳动合同，工作完成的。

第二十条  本合同解除或终止之日起5日内，甲方要与乙方进行工资结算，并一次性付清所有未发放工资。

九、违约责任

第二十一条  违约责任规定如下：

1．甲方未按本合同规定期限发放工资，且未征得乙方同意的，除须全额补发工资外，还应按每天¥         元（人民币大写：                        ）的标准向乙方支付违约金（自本合同第七条约定的发放期限届满之日起算）。

2．任何一方违反本合同给对方造成损失的，应予赔偿。

3．其它：

十、双方约定的其它事项

第二十二条  双方约定：

十一、劳动争议处理

第二十三条 甲乙双方因执行本合同发生劳动争议时，可协商解决；协商不成的，任何一方可以在劳动争议发生之日起60日内向项目所在地劳动争议仲裁委员会提出书面仲裁申请。任何一方对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼。

十二、其它事项

第二十四条  本合同未尽事宜，或与现行法律法规、本省规定有抵触的内容，按法律法规和本省规定执行。

第二十五条  本合同经甲乙双方签字盖章后生效，双方必须严格遵守执行。本合同一式三份，甲乙双方各执一份，一份报劳动部门备案。

甲方（盖章）：                             乙方（签字）：

甲方法定代表人（委托代理人）：

（签字或盖章）

年   月   日                             年   月   日

———浙江省劳动和社会保障厅、浙江省交通厅监制——

附件九  工程质量责任合同格式

工程质量责任合同

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，         （项目名称）的发包人                  （发包人名称，以下称“发包人”）与承包人        （承包人名称，以下称“承包人”），特订立如下质量责任合同。

第一条 本建设工程项目的质量目标为               ，承包人对本养护工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人      。

第二条 发包人与承包人双方的权利与义务

（一）严格遵守国家有关法律法规、《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》(省政府第300号令) 及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。

（二）严格执行               （项目名称）第1标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（五）发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条 发包人的义务

（一）发包人向承包人及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等。）

（二）发包人向承包人及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。

（三）发包人不得指使承包人不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。

（四）发包人须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，发包人不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。

（五）发包人不得明示或暗示向承包人推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。

（六）发包人不得以任何理由索取回扣或其它好处。

第四条 承包人的义务

（一）承包人应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。

（二）承包人不得允许其它单位或个人以承包人的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。

（三）承包人必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换人。

（四）承包人必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

（五）承包人必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

（六）承包人在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

（七）承包人与发包人、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。

（八）承包人应加强对发包人按合同规定指定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，承包人应拒绝使用。

（九）承包人不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。

第五条 违约责任

（一）发包人及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的， 应予以赔偿。

（二）承包人及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的， 应予以赔偿。

第六条 本合同有效期为发包人和承包人双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

第七条 本合同作                           （项目名称）第1标段施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第八条 本合同正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人:                       (盖单位章）   承包人：                         (盖单位章）

法定代表人：                                法定代表人：

或                                  或

其委托代理人：                    （签字）  其委托代理人：                    （签字）

年      月      日                             	年 	    月     日

第五章  工程量清单

## 1．工程量清单说明

1.1  本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、地方标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制；依据浙江省《交通养护工程工程量清单计价规范》（DB33/T751-2009）第二部分“公路大中修工程工程量清单计价规范” 中的工程量清单计价、工程量清单计价格式和计价要求等进行编制。

1.2  本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3  本工程量清单中所列工程数量是估算的或是预计的数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4  工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的。因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”的相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.4  工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，“技术规范” 中计量与支付条款中的“支付子目”里所标注的“相应计价规范子目”栏的子目编号，即与《交通养护工程工程量清单计价规范》第二部分中“公路大中修工程工程量清单计价规范” 的相应细目号相衔接。因此，工程量清单中各章工程子目的范围与计量等应与“技术规范”及“公路大中修工程工程量清单计价规范”的相应细目的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5  对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

1.6  工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7  图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

## 2．投标报价说明

2.1  工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2  除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3  工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其它相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4  符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5  承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6  工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7  暂列金额的数量及拟用子目的说明： 本项目的暂列金额的数量为第100章至700章工程量清单合计的  /  %（不可预见费），除合同另有规定外，应由监理人按合同条款第15条规定，结合工程具体情况，报发包人批准后指令全部或部分地使用或者根本不予动用。

2.8  暂估价的数量及拟用子目的说明：  无   。

## 3．其它说明

3.1工程量清单及其计价中所有要求署名、盖章处，必须由规定的单位和人员署名、盖章。

3.2建筑工程一切险为第100章至700章的总额（不含建筑工程一切险、第三者责任险的保险费和安全生产费用）的3‰。

3.3本工程量清单预算编制和审核时已考虑行车干扰等因素发生的交通安全管理费，该费用已包含在各子目的综合单价中，投标人在投标报价时请综合考虑。

4．工程量清单

# 4.1工程量清单表

开化县2018年农村公路安全生命防护工程(X610里河线)工程量清单表

| 合 同 段： | 货币单位: 人民币 元 |
| --- | --- |
| 第100章 总则 |
| 细目号 | 细 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 101-1 | 保险费 |  |  |  |  |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1.000 |  |  |
| -b | 按合同条款规定，提供第三方责任险 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 102-3 | 交通安全管理费 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 102-4 | 安全生产费 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 103-1 | 临时道路、桥梁、渡口、码头等修建、养护、拆除 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 103-2 | 临时工程用地 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 103-3 | 临时供电设施架设、拆除、维修 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1.000 |  |  |
|  | 清单 第 100 章合计 人民币 |  |  |

| 工程量清单 |
| --- |
| 合 同 段： | 货币单位: 人民币 元 |
| 第200章 路基 |
| 细目号 | 细 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 205-1 | 边沟修复C20砼 | m3 | 61.600 |  |  |
| 206-2 | 削坡 |  |  |  |  |
| -a | 边坡刷土石方（人工，含弃运） | m3 | 3500.000 |  |  |
| -b | 已清理土石方（含弃运） | m3 | 15000.000 |  |  |
| 206-3 | 被动防护网（CTR0507B型） | m2 | 570.000 |  |  |
| 206-11 | 挡土墙 |  |  |  |  |
| -a | C20片石砼路堑挡土墙 | m3 | 1218.900 |  |  |
| -b | 粗料石镶面 | m3 | 281.300 |  |  |
| -c | 墙后回填 | m3 | 2038.500 |  |  |
| 209-1 | 边坡坡顶裂缝封闭（黏土） | m | 388.000 |  |  |
|  | 清单 第 200 章合计 人民币 |  |  |

| 工程量清单 |
| --- |
| 合 同 段： | 货币单位: 人民币 元 |
| 清单 第300章 路 面 |
| 细目号 | 细 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 310-1 | 细粒式沥青混凝土 |  |  |  |  |
| -a | 4cmAC-13C | m2 | 300.000 |  |  |
| 310-2 | 中粒式沥青混凝土 |  |  |  |  |
| -a | 6cmAC-20C | m2 | 300.000 |  |  |
|  | 清单 第 300 章合计 人民币 |  |  |

| 工程量清单 |
| --- |
| 合同段: | 货币单位: 人民币 元 |
| 清单 第600章 交通安全设施 |
| 细目号 | 细 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 602-4 | 波形梁护栏 |  |  |  |  |
| -a | Gr-B-1C护栏立柱加高 | m | 40.000 |  |  |
| -b | Gr-B-4E护栏板重新安装 | m | 12.000 |  |  |
| 606-2 | 道口标注 | 根 | 24.000 |  |  |
| 608-3 | 单立柱交通标志 |  |  |  |  |
| -a | 新增立柱φ89*4.5*3900 | 套 | 14.000 |  |  |
| -b | 新增立柱φ89*4.5*3600 | 套 | 2.000 |  |  |
| -c | 新增面板400*600 | 套 | 24.000 |  |  |
| -d | 新增面板φ800 | 套 | 2.000 |  |  |
| -e | 新增面板△900 | 套 | 5.000 |  |  |
| -f | 新增面板△700 | 套 | 2.000 |  |  |
| -g | 拆除立柱φ89 | 套 | 1.000 |  |  |
| -h | 拆除面板△900 | 套 | 1.000 |  |  |
| -i | 拆除面板400*600 | 套 | 6.000 |  |  |
| -j | 换膜面板△900 | 套 | 1.000 |  |  |
| 616-1 | 热熔标线 | m2 | 1248.000 |  |  |
| 616-5 | 橡胶减速垄 | m | 60.000 |  |  |
| 618-2 | 凸面镜 | 套 | 2.000 |  |  |
| . | 清单 第 600 章合计 人民币 |  |  |

4.2 投标报价汇总表

| 工程量清单汇总表 |
| --- |
| 合同段: |  |
| 序 号 | 章 次 | 科 目 名 称 | 金额(元) |
| 1 | 100 | 第100章 总则 |  |
| 2 | 200 | 第200章 路基 |  |
| 3 | 300 | 清单 第300章 路 面 |  |
| 4 | 600 | 清单 第600章 交通安全设施 |  |
| 5 | 第100章至700章清单合计 |  |
| 6 | 已包含在清单合计中的专项暂定金额小计 |  |
| 7 | 清单合计减去专项暂定金额(即5-6)=7 |  |
| 8 | 计日工合计 |  |
| 9 | 不可预见费 |  |
| 10 | 投标价(5+8+9)=10 |  |

第 二 卷

# 第六章  图纸（另册）

第 三 卷

# 第七章  技术规范（另册）

- 大中修养护工程技术《浙江省公路养护工程施工招标文件

范本2011年版（下册）》由投标人自备

第 四 卷

# 第八章  投标文件格式

浙 江 省       市

工程    标段养护工程施工招标

投 标 文 件

投标人：                    （盖单位章）

年    月    日

目  录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、投标保证金

四、已标价工程量清单

五、养护工程作业方案

六、项目管理机构

七、资格审查资料

八、承诺函

九、其它材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）     标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第  号至第  号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）         元（¥           ）的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），工期     月，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到：            。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7.                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条目号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 自实际交工日期起计算12个月 |  |
| 2 | 逾期交工违约金 | 11.5 | 3000 元/天 |  |
| 3 | 逾期交工违约金限额 | 11.5 | 10 %签约合同价 |  |
| 4 | 提前交工的奖金 | 11.6 | / 元/天 |  |
| 5 | 提前交工的奖金限额 | 11.6 | / %签约合同价 |  |
| 6 | 价格调整的差额计算 | 16.1 | 本项目不适用 |  |
| 7 | 开工预付款金额 | 17.2.1 | 无 |  |
| 8 | 材料预付款比例 | 17.2.1 | 无 |  |
| 9 | 进度付款证书最低限额 | 17.3.3（1） | 50万元 |  |
| 10 | 逾期付款违约金的利率 | 17.3.3（2） | 按同期中国人民银行短期贷款利率加手续费 |  |
| 11 | 质量保证金百分比 | 17.4.1 | 月支付额的 10 % |  |
| 12 | 质量保证金限额 | 17.4.1 | 5%合同价 |  |
| 13 | 保修期 | 19.7 | 自实际交工日期起计算 12 个月 |  |

投标人：               （盖单位章）

投标文件签署人签名：

二、法定代表人身份证明及授权委托书

### （一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年    月    日

经营期限：

姓名：（法定代表人签字）性别：    年龄：    职务：        系            （投标人名称）的法定代表人。

特此证明

投标人：               （盖单位章）

年    月    日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其它电子制版签名。

（二）授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称）       标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：               。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：               （盖单位章）

法定代表人：               （签字）

身份证号码：

委托代理人：               （签字）

身份证号码：

年    月    日

注：1．法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其它电子制版签名；

2．在授权委托书后应附有公证机关出具的加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章的公证书，钢印应清晰可辨，同时公证内容完全满足招标文件规定；

3．公证书出具的日期与授权书出具的日期同日或在其之后。

4．以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署并公证。

① 如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需要提交授权委托书，但需对法定代表人身份证明中法定代表人的签名、投标人的单位章的真实性进行公证。

三、投标保证金凭证复印件

四、已标价工程量清单

投标人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表4.1、4.2）。

五、养护工程作业方案

1．投标人应按以下要点编制养护工程作业方案（文字要求精练、内容具有针对性）：

（1）养护工程的施工组织、现场布置；

（2）养护工程计划；

（3）劳动力、机械设备、材料的供应及资金流量计划；

（4）大中修养护工程的技术措施和保施工道路畅通方案；

a．施工现场临时用电方案；

（5）质量保证体系、安全保证体系；

（6）环境保护措施；

（7）其它应说明的事项。

2．养护工程作业方案除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  总体作业计划表

附表二  施工总平面图

附表三  劳动力计划表

附表四  临时占地计划表

附表五  外供电力需求计划表

附表六  合同用款估算表

### 附表一  总体作业计划表

| 总体作业计划表 | 年 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 度 年 | 份 月 目 项 程 工 要 主 | 1．施工准备 | 2．路基工程 | （1）边坡维护 | （2）挡墙修复 | （3）路肩维修 | …… | 3．路面工程 | （1）坑洞修补 | （2）沉陷维修 | …… | 4．桥涵工程 | （1）桥面排水系修复 | （2）伸缩缝保养 | …… | 5．隧道工程 | （1）洞口仰坡清理 | …… |

### 附表二  施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附上文字说明，说明临时营地、料场、临时设施、供电、供水、道路、消防等设施的情况和布置。

### 附表三  劳动力计划表

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

### 附表四  临时占地计划表

| 用 途 | 面积（m2） | 需用时间 年 月至 年 月 | 用地位置 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 菜地 | 水田 | 旱地 | 果园 | 荒地 |  | 桩号 | 左侧 （m） | 右侧（m） |
| 一、临时工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．便道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．便桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．…… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、生产及生活临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．临时住房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．办公等公用房屋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．料库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．预制场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 租用面积合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 附表五  外供电力需求计划表

| 用电位置 | 计划用电数量 （kW•h） | 用 途 | 需用时间 年 月至 年 月 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桩号 | 左或右 （m） |  |  |  |  |

### 附表六  合同用款估算表

| 从开工月算起的时间 （月） | 投标人的估算 |
| --- | --- |
|  | 分期 | 累计 |
|  | 金额（元） | （%） | 金额（元） | （%） |
| 第一次开工预付款 |  |  |  |  |
| 1～3 |  |  |  |  |
| 4～6 |  |  |  |  |
| 7～9 |  |  |  |  |
| 10～12 |  |  |  |  |
| 13～15 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 缺陷责任期 |  |  |  |  |
| 小计 |  | 100.00 |  |  |
| 投标价： |
| 说 明 |  |

注：1．投标人可按附表一的观察进度估算并填写本表。

2．用款额按所报单价和总额价估算，不包括价格调整和暂列金额、暂估价，但应考虑开工预付款的扣回、质量保证金的扣留以及签发付款证书后到实际支付的时间间隔。

## 六、项目管理机构

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

说明：

## 七、资格审查资料

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 电子邮件 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 基本账户开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 基本账户账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |
| 备注 |  |

注：1．在本表后应附企业营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位章）、企业资质证书的复印件（并加盖单位章）、基本账户开户许可证的复印件（并加盖单位章）。

### （二）投标人企业组织机构框图

以框图方式表示

说明

### （三）拟委任的项目经理和项目总工资历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 公司单位 职 务 |  | 拟在本标段 工程担任职务 |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |
| 经 历 |
| 年～ 年 | 参加过的工程项目名称 | 担任何职 | 发包人及 联系电话 |
| 获奖情况 |  |
| 目前任职 项目情况 | 项目名称 |  |
|  | 担任职位 |  |
|  | 可以调离日期 |  |
| 备 注 |  |

注：1．本表后应附项目经理和项目总工的身份证（双面）、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其它相关证书（如职称证书、安全生产考核合格证书等）的复印件，并应提供其担任类似项目的项目经理和项目总工的相关业绩证明材料复印件。

拟委任的安全生产负责人资历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 公司单位 职 务 |  | 拟在本标段 工程担任职务 |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |
| 经 历 |
| 年～ 年 | 参加过的工程项目名称 | 担任何职 | 发包人及 联系电话 |
| 获奖情况 |  |
| 目前任职 项目情况 | 项目名称 |  |
|  | 担任职位 |  |
|  | 可以调离日期 |  |
| 备 注 |  |

注：1．本表后应附安全生产负责人的身份证（双面）、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其它相关证书（如安全生产考核合格证书等）的复印件，并应提供其担任类似项目的安全生产负责人的相关业绩证明材料复印件。

### （四）财务能力承诺书

致：      （招标人全称）

我谨代表      （投标人全称）        郑重承诺：若我单位有幸在    （养护项目名称）          工程通过资格审查，参与投标活动中中标，将提供人民币（大写）              元（¥              ）的流动资金，供本项目在养护工程需要时使用。

特此承诺

申请人：

法定代表人

或其授权代理人：     （签字）

日     期：        年     月    日

注：本项目要求各合同申请人提供不少于人民币100万元流动资金。

银行信贷证明

银行名称：

地    址：

日    期：

致：  （招标人全称）

兹开具最高限额为人民币    万元的银行信贷，供    （投标人注册地点）    （投标人名称）于      年    月    日之前，在            （项目名称）需要时使用。我行保证由             （投标人名称）提供的财务报表中所开列的作为流动资产的各项中无一项包含在上述提到的银行信贷中。

此项目若未中标，该信贷证明自动失效，无需退还我行。

银      行（盖单位章）：

银行主要负责人（签字）：

银行主要负责人的姓名、职务： （打印）

银    行    电    话：

银    行    传    真：

注：1．允许投标人实际开具的银行信贷证明的格式与提供的本格式有所不同，但不得更改本格式提供的银行信贷证明格式中的实质性内容。

2．银行主要负责人应亲笔签名，不得使用印章、签名者章或其它电子制版签名。否则，视为无效。

### （五）近年完成的类似项目情况表

| 项目或指标 | 单 位 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路线名称 |  |  |  |  |
| 起讫桩号（标段） |  |  |  |  |
| 养护里程 | km |  |  |  |
| 公路等级/行车道数 |  |  |  |  |
| 路面类型 |  |  |  |  |
| 路面宽度 | m |  |  |  |
| 桥梁 | m/座 |  |  |  |
| 隧道 | m/座 |  |  |  |
| 交通流量 | 辆 |  |  |  |
| 养护质量（好路率或MQI） | % |  |  |  |
| …………… |  |  |  |  |
| 合同总价 | 万元 |  |  |  |
| 承包期限 | 年、月 |  |  |  |
| 发包人（主管部门） |  |  |  |  |
| …………… |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |

注：1．招标人可根据养护工程项目的实际情况，调整项目或指标名称。

2．应附已完（2013年 7月 1 日～投标截止日）相应养护工程证明文件的清晰可辨复印件（由该养护工程发包人或主管部门提供的证明材料）。

3．评标结束后，招标人将对中标候选人的本表内容及证明材料进行公示，如发现有弄虚作假的行为，取消中标资格，并建议主管部门予以通报。

4．若近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其它相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

5．以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

### （六）正在养护和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划交工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 养护工程质量要求 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目总工 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1．每张表只填写一个项目，并标明序号。

2．本表后须附中标通知书和合同协议书复印件。

3．本表应包含所有在建工程项目，包括正在施工、已签订合同协议书即将开工或已收到中标通知书或意向书但尚未签订合同的所有项目。

### （七）近年发生的诉讼及仲裁情况

| 项 目 | 投标人情况说明 |
| --- | --- |

注：本表后应附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。

### （八）履约行为表

| 投 标 人 应 如 实 填 写 下 列 内 容 |
| --- |
| 投标人应如实填写下列内容： 1、2017年 7 月1 日以来，有无被交通运输部、浙江省交通运输厅、浙江省发改委三部门以外的省级及以上单位（部门）书面通报，被限制投标，并在处罚期内的； 2、2015 年 7 月 1 日以来，投标人或拟委任的项目经理在工程建设领域中，有无行贿受贿行为构成或未构成犯罪的。 注：行贿犯罪行为的认定：以法院判决书认定行为和出具时间为准。 3、投标人、法定代表人及拟派项目负责人至开标截止日前没有被列入失信被执行人名单（投标时以投标人自述为准，评标时以网页查询为准，网址：http：shixin.court.gov.cn）。 |  |

## （九）主要机械设备和试验检测设备表

| 设备名称 | 规格、功率及容量 | 单位 | 最低数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 八、承  诺  函

（招标人名称）

我方参加了           （项目名称）     标段养护施工投标，若我方中标，我方在此承诺：

若本项目招标文件未要求我方在投标文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及必要的养护机械设备和检测设备，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备不进行更换。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门。

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年    月    日

九、其它材料